|  |
| --- |
| Приложение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

Приложение № 8

к Постановлению местной Администрации

Муниципального образования Лиговка-Ямская

 от 15.10.2018 года № 35

«Об утверждении муниципальных программ,

ведомственных целевых программ

и непрограммных направлений деятельности

на 2019 год»

**

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

«Формирование комфортной городской среды»

во исполнение вопроса местного значения:

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

Санкт- Петербург

2018 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Благоустройство территории Муниципального образования» на 2019 год «Формирование комфортной городской среды» (далее - программа) |
|  Ответственный исполнитель программы | - Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская |
| Участники реализации программы | - Местная Администрацая внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; - Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»;- Организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в установленном порядке. . |
| Цель программы | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга. |
| Задачи программы | - обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; - проведение санитарной прочистки, вырубки аварийных деревьев и проведению компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская; - реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства. |
| Целевая аудитория | Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий программы по отношению к запланированному количеству 2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская |
| Сроки реализации программы | В течение 2019 года |
| Ресурсное обеспечение программы | - источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год- объем финансирования: - 34659,7тыс. руб. |
| Нормативное правовое обеспечение программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;- Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;*- Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016г. № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства СПб»;*- Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения"- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;- повышение уровня эстетки округа. |

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится осуществление благоустройства территории Муниципального образования, включающее:

текущий (ямочный) ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по санитарной прочистке, вырубке и компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организацию учета зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения.

1. Характеристика области реализации программы

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 179 многоквартирных домов и 157 дворов.

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 №430-85 « О зеленых насаждениях общего пользования» в редакции Закона Санкт-Петербурга от 2704.2018 №226-46 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга « О зеленых насаждениях общего пользования» (принят ЗССПб 18.04.2018) письмо Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 15.10.2018 № 01-191387) по состоянию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений не обновлялся, что привело газоны территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо отсутствуют. В 2014 выполнены работы по восстановлению сквера площадью 447 кв.м, в 2015 осуществлено благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 - семи общей площадью 4 636 кв.м, в 2017г. пяти скверов общей площадью 2 676 кв.м. в 2018 году четырех скверов общей площадью 1957 кв.м.

Учитывая изложенное, в течение 2019 года необходимо продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.

Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы:

- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;

- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;

- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;

- проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

3. Перечень мероприятий программы

В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2019 году будет достигнуто обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Единица измерения | Потребность | Ожидаемые результаты реализации программы |
| Основные мероприятия программыответственный исполнитель программы:местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская, Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская» |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала покрытий | кв.м | 1092,31 | 1092,31 |
| Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м | 714,2 | 714,2 |
| Оборудование контейнерных площадок | шт. | 8 | 8 |
| Компенсационное озеленение:Посадка деревьевкустарников | шт. | 533 | 533 |
| Устройство травмобезопасного покрытия | кв. м | 482,3 | 482,3 |
| Установка газонных ограждений | п.м | 473,0 | 473,0 |
| Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны и пр.) | шт. | 52 | 52 |
| Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории | адрес | 14 | 14 |
| Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели  | шт. | 2 | 2 |
| Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских игровых и спортивных площадок | кв.м | 14 768 | 14 768 |
| Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив, вывоз мусора, снега | кв.м | 12 177 | 12 177 |
| Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов | кв.м | 519,6 | 519,6 |
| Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников, обрезка деревьев | кв.м | 14 768 | 14 768 |
| Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:- игровое и спортивное оборудование;- скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;- газонные ограждения;и др. |  ед.шт.п.м | 654543932,5 | 654543932,5 |

Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным мощением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.

Стоимость выполнения работ по программе благоустройства территории Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрактов на аналогичные работы в 2018 году с учетом индекса потребительских цен 104,0 (письмо Комитета по социальной политике вх. от 06.06.2018 № 01-19-706). Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на основании согласованной в установленном порядке сметной документации.

4. Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 по коду раздела (подраздела) - 0503 «Благоустройство».

Объем финансирования– **30560,4** тыс. руб.

*5. Механизм реализации программы*

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами сторонней организации под контролем Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская» (передача функций). Определение подрядчиков на выполнение работ уборке, содержанию и ремонту малых архитектурных форм иэлементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет Заместитель Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская.

*6.Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы*

По итогам реализации программы ожидается:

**-** развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;

- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

- повышение уровня эстетки округа.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланированному количеству. Универсальный критерий К1 - степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка критерия** | **Значение весового коэффициента** | **Градация** | **Балльная оценка** |
| Выполнение программных мероприятий | 0,9 | Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме | 10 |
| План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90%, но не в полном объеме | 8 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90% | 6 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70% | 4 |
| Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | 2 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | 1 |
| Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская | 0,1 | Не менее 600 рублей на одного жителя | 10 |
| Не менее 500 рублей на одного жителя | 8 |
| Не менее 400 рублей на одного жителя | 6 |
| Не менее 300 рублей на одного жителя | 4 |
| Не менее 200 рублей на одного жителя | 2 |
| Не менее 100 рублей на одного жителя | 1 |

*7. Мониторинг и контроль реализации программы*

7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.

7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формы контроля | Периодичность | Ответственный исполнитель осуществляющего контроль |
| 1. Контроль в форме выездной проверки  | - по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы выполненных работ - мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом - графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб) | Заместитель Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, Главный специалист по благоустройству местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, **Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».** |
| 2. Контроль в форме камеральной проверки отчетности | по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муниципального задания | финансовый орган местной Администрации |

**I. Адресный перечень основных мероприятий**

по благоустройству территории Муниципального образования

Лиговка-Ямская на 2019 год

**таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Общий объём финансирования (тыс. руб.) | Квартальное финансирование |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1.** | **Выполнение работ по благоустройству на дворовой территории по адресу:** |
| 1.1 | Лиговский пр.,д.68 (установка контейнерной площадки) | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.2 | Лиговский пр.,д.98 (установка контейнерной площадки) | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.3 | Лиговский пр.,д.100 (Устройство полимерного покрытия футбольного поля) | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 1.4 | Невский пр., д. 133 (озеленение, установка газонных ограждений) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 1.5 | Невский пр., д.141 (установка контейнерной площадки) | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| 1.6 | Невский пр., д.147 (установка контейнерной площадки) | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 |
| 1.7 | Невский пр., д. 153 (озеленение, установка газонных ограждений) | 489,2 | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 0,0 |
| 1.8 | Невский пр., д.153 (установка контейнерной площадки) | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
| 1.9 | Роменская ул., д. 7-9. (мощение, озеленение, установка газонных ограждений) | 4122,0 | 0,0 | 0,0 | 4122,0 | 0,0 |
| 1.10 | Транспортный пер.д.2 (установка контейнерной площадки) | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 |
| 1.11 | ул. Черняховского, д. 13 (мощение) | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 1.12 | ул. Черняховского, д.31 (установка контейнерной площадки) | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 |
| 1.13 | ул. Черняховского, д.51 (установка контейнерной площадки) | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 |
| 1.14 | ул. Черняховского, д.51 (озеленение, установка газонных ограждений) | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 |
| 1.15 | Текущий (ямочный ремонт) дворовых территорий. | 8708,1 | 0,0 | 0,0 | 8708,1 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **19900,3** | **0,0** | **0,0** | **19900,3**  | **0,0** |
| 2. | **Выполнение работ** **по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения**: |
| 2.1 | Компенсационное озеленение: Посадка деревьев кустарников | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | 460,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 2.3 | Высадка цветов, уход за цветами и газонами (аэрация, удобрение, полив, рыхление, подкормка корневая, внекорневая, опрыскивание, мульчирование) на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах Муниципального образования Лиговка-Ямская | 1355,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 480,0 |
| 2.4 | Санитарная прочистка и вырубка аварийных деревьев расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 1511,8 | 0,0 | 1511,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Обследования деревьев и кустарников на территориях общего пользования местного значения в границах Муниципального образования Лиговка-Ямская | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **5125,8** | **115,0** | **4201,8** | **214,0** | **595,0** |
| **3.** | **Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования** |
| 3.1 | Установка МАФ (по заявлению жителей) | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 |
| **4.** | **Проектирование** |
| 4.1 | Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации | 3000,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | **ИТОГО:** | **3000,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** | **1500,0** |
| **5.** | **Экспертиза**  |
| 5.1 | Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства (1,07%) | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 |
| 5.2 | Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **510,0** | **0,0** | **0,0** | **510,0** | **0,0** |
| **6** | **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования** |
| 6.1 | Демонтаж новогоднего оформления 2018 г. | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей. | 56,4 | 7,2 | 21,0 | 21,0 | 7,2 |
| 6.3 | Монтаж новогоднего оформления  | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 |
| 6.4 | Организация конкурса ("лучший балкон", "лучший цветник") | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **180,4** | **49,8** | **21,0** | **41,7** | **67,9** |
| 7 |  **Осмотр и ремонт элементов благоустройства** |
| 7.1 | Содержание и ремонт игрового, спортивного оборудования и уличной мебели | 374,0 | 0,0 | 187,0 | 187,0 | 0,0 |
| 7.2 | Ежегодный основной осмотр детского игрового и спортивного оборудования | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 7.3 | Содержание и ремонт газонных ограждений | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** | **584,0** | **0,0** | **257,0** | **187,0** | **140,0** |
| 8 |  **Проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»** |
| 8.1 | Расходы на проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 4 мероприятия по 250 человек (аренда помещения, приобретение наглядных материалов, раздаточных материалов, цветочных материалов, обеспечение проведения мероприятий) | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | **ИТОГО** | **340,0** | **0,0** | **0,0** | **170,0** | **170,0** |
|  | **ВСЕГО:** | **30560,4** | **164,8** | **5104,8** | **23147,9** | **2142,9** |

**Главный специалист по благоустройству И.Ф.Кувайцев**