|  |
| --- |
|  Приложение   1.1.  |
| к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 22.12.2014 № 149 «О внесении изменений в Постановление местной Администрации от 15.10.2014 № 121 «Об утверждении муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности местной Администрации, муниципального задания и размера субсидий, предоставляемых МБУ «Лиговка-Ямская» на 2015 год» |
|       |

|  |
| --- |
| **Паспорт муниципальной программы****Наименование программы:****«Благоустройство территории Муниципального образования»****на 2015 год** |

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос местного значения, определенный Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» | Осуществление благоустройства территории Муниципального образования, включающее: создание зон отдыха, обустройство детских игровых площадок, устройство современного дорожного покрытия, озеленение дворовых территорий,  размещение новых элементов благоустройства, с целью улучшения внешнего облика внутриквартальных и дворовых территорий Муниципального образования для  обеспечения благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения округа. |
| Расходные обязательства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, вытекающие из полномочий по вопросам местного значения | Расходные обязательства по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования, включающее: создание зон отдыха, обустройство детских игровых площадок, устройство современного дорожного покрытия, озеленение дворовых территорий,  размещение новых элементов благоустройства, с целью улучшения внешнего облика внутриквартальных и дворовых территорий Муниципального образования для  обеспечения благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения округа. |

**1. Цели и задачи программы:**

**1.1 Цель программы:** повышение уровня благоустройства территорий Муниципального образования для создания условий организации качественной жизни и  комфортного отдыха населения округа, а также сохранения внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

**1.2 Задачи программы:**

- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения.

- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;

- создание и реконструкция территорий внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;

 - реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

**2.  Нормативная правовая база для  разработки программы:**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований";

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 г. N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге";

- Приказ Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2004  № 88 "Об утверждении Правил комплексного благоустройства внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга";

-  Постановление местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 18.08.2014 № 93 "О внесении изменений в постановление от 12.07.2013  №111 «Об утверждении перечня территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».

**3. Разработчик программы:**местная Администрация внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская**.**

**4. Исполнитель программы:** отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская с привлечением в установленном порядке организаций и юридических лиц, оказывающих  услуги в сфере благоустройства.

**5.** **Сроки реализации программы:**2015 г.

**6. Объем и источник финансирования:**Объем финансирования, тыс.руб.:

- на 2015 год:  9 984,7**;**

Источник финансирования: бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2015 г.

**7.  Механизм реализации программы:**

На территории Муниципального образования  Лиговка-Ямская расположено 25 игровых и 5 спортивных детских площадок. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования  современным. Закупка и установка детских игровых комплексов, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, проводится для улучшения качества отдыха населения, а также для повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика округа. Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий в соответствии с таблицей 2. Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**8.  Целевые индикаторы, показатели программы и ожидаемые результаты:**

**-**развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;

- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

- повышение уровня эстетки округа;

- оценка эффективности этапов реализации программы будет также ежегодно  проводиться на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Постановлением местной Администрации от 16.07.2013 №116, с использованием универсального критерия К1 "Выполнение плана мероприятий согласно утвержденной программе". Предполагается, что исполнение плана  программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Градация*** | ***Балльная оценка*** |
| Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме | 10 |
| План программных мероприятий выполнен (в %)  не менее чем на 90%, но не в полном объеме | 8 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90% | 6 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70% | 4 |
| Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | 2 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | 1 |

В результате реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2015 году будет достигнуто обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения округа (таблица 1):

- благоустройство внутридворовых территорий на площади 1 826 кв.м с использованием современного материала покрытия дворов, площадок;

- создание новых зон отдыха, детских и спортивных площадок;

- восстановление зеленых насаждений и создание новых.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **Единица измерения** | **Всего** |
| Мощение плиткой | кв.м | 350 |
| Устройство набивного покрытия | кв.м | 1016 |
| Озеленение | кв. м | 460 |
| Установка металлоконструкций | п.м | 453,2 |
| Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны  и пр.) | шт. | 20 |

**I. Перечень основных мероприятий**

**на 2015 год**

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Общий объём финансирования (тыс. руб.) | Квартальное финансирование | Код ОСГУ |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1.** | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки** |
| 1.1. | Мощение внутридворовых территорий по адресу: Лиговский пр., д.  100. | **1020,4** | **0,0** | **1020,4** | **0,0** | **0,0** | 310  |
| 1.2. | Текущий ремонт территории  (установка бортовых камней) по адресу: Гончарная ул.,   д. 18. | **53,0** | **0,0** | **53,0** | **0,0** | **0,0** |  226 |
| 1.3.  | Подготовка проектно-сметной документации, разработка паспорта Муниципального образования. | **528,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **528,5** | 226  |
| 1.4. | Разработка социально-экономического паспорта Муниципального образования (паспортизация дворов Муниципального образования) | **1 492,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 492,0** | 226 |
| 1.4. | Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства | **87,0** | **0,0** | **0,0** | **87,0** | **0,0** | 226 |
|   | **И т о г о :** | **3 180,9** | **0,0** | **1 073,4** | **87,0** | **2 020,5** |   |
| **2.** | **Установка, содержание и ремонт ограждений газонов** |
| 2.1. | Установка  газонных ограждений, в т.ч. по адресам: |  |  |  |  |  |   |
| 2.1.1.  | Лиговский пр., д. 72 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 310 |
| 2.1.2.  | Лиговский пр., д. 100 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 310 |
| 2.1.3.  | Лиговский  пр., д. 104 -106 | 129,1 | 0,0 | 129,1 | 0,0 | 0,0 | 310 |
| 2.1.4.  | Лиговский пр., д. 116 -118 | 203,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 310 |
| 2.1.5.  | Невский  пр., д. 163 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 310 |
|   | **И т о г о :** | **681,2** | **0,0** | **522,1** | **159,1** | **0,0** |   |
| **3.** | **Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и                     хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования** |
| 3.1. | Закупка, доставка и установка оборудования и МАФ: | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** | **2 500,0** | **0,0** |   |
| 3.1.1. | Гончарная  ул., д. 18  (горка, карусели, песочница) | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 310 |
| 3.1.2. | Лиговский пр.,  д. 100 (игровой комплекс, вазоны, скамья-2 шт., урна-3 шт.) | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 310 |
| 3.1.3. | Миргородская ул., д. 12 (качалка, качели) | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 310 |
| 3.1.4. | Невский  пр., д. 115 (игровое оборудование) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 310 |
|   | **И т о г о :** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** | **2 500,0** | **0,0** |   |
| **4.** | **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** |
| 4.1. | Восстановление газона по адресу: Невский пр., д. 163. | **196,4** | **0,0** | **0,0** | **196,4** | **0,0** |  226 |
| 4.2. | Озеленение газона по адресу: Гончарная ул.,   д. 21 | **104,5** | **0,0** | **0,0** | **104,5** | **0,0** | 226 |
|   | **И т о г о :** | **300,9** | **0,0** | **0,0** | **300,9** | **0,0** |   |
| **5.** | **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка                                    территорий детских площадок** |
| 5.1. | Ремонт основания детской площадки по адресу: Гончарная ул., д.  23. | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | 0,0 | 226  |
| 5.2. | Ремонт основания детской площадки по адресу:  Миргородская ул.,  д. 12. | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 0,0 | 226  |
| 5.3. | Устройство травмобезопасного покрытия на детской площадке по адресу: Гончарная  ул., д. 18. | 235,6 | 0,0 | 0,0 | 235,6 | 0,0 | 310 |
| 5.4. | Устройство трамвобезопасного покрытия на детской площадке по адресу: Лиговский  пр., д. 100. | 1 131,5 | 0,0 | 0,0 | 1 131,5 | 0,0 | 310 |
| 5.5. | Устройство травмобезопасного покрытия на детской площадке по адресу: Невский пр.,  д. 115. | 1 230,7 | 0,0 | 0,0 | 1 230,7 | 0,0 | 310 |
|   | **И т о г о :** | **3 149,6** | **0,0** | **0,0** | **3 149,6** | **0,0** |   |
| **6.** | **Выполнение  оформления  к  праздничным  мероприятиям на территории   Муниципального  образования** |
| 6.1. | Демонтаж новогоднего оформления 2014 г. | 42,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  226 |
| 6.2. | Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей. | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  226 |
| 6.3. | Монтаж новогоднего оформления | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |  226 |
|   | **И т о г о :** | **172,1** | **51,1** | **9,0** | **9,0** | **103,0** |   |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **9 984,7** | **51,1** | **1 604,5** | **6 205,6** | **2 123,5** |  |

**II**. **ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ**

**планируемых расходов местного бюджета на выполнение работ по благоустройству**

**на 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во           ед. изм. | Стоимость (тыс. руб.) |
| **Обустройство детских площадок** |
| 1 | **Гончарная ул., д. 18.** |   | **376,6** |
| 1.1. | - устройство резинового покрытий детской площадки ;- установка бордюра пешеходного;- установка игрового оборудования. | 76,0 кв. м29,0 п. м | 235,653,088,0 |
| 2. | **Лиговский пр. , д. 100 - 104.** |   | **3 595,0** |
| 2.1. | - устройство территории вокруг детской площадки  и зоны отдыха  - мощение;- устройство резинового покрытия детской площадки;- установка игрового оборудования и  МАФ:  скамейки, урны, кадки с деревьями;- установка ограждений с калиткой. | 346 кв. м 365 кв. м 13,2 п. м | 1020,4 1131,51400,043,1 |
| 3 | **Невский пр., д. 115** |   | **2 230,7** |
| 3.1 | - устройство резинового покрытий детской площадки;- установка игрового оборудования. | 397 кв. м | 1230,71000,0 |
|   | ИТОГО: |   | 6202,3 |
| **Ремонт покрытия детских площадок** |
| 1. | Гончарная ул., д. 23,  площадка 1. | 21 кв. м |   |
| 2. | Гончарная ул., д. 23,  площадка 2. | 36 кв. м |   |
| 3. | Миргородская ул.,  д. 12  + игровое оборудование  (12 тыс. руб.). | 121 кв. м |   |
|   | ИТОГО: | 178 кв. м | **563,8** |
| **Новогоднее оформление территории** |
| 1. | Монтаж оборудования. |   | 78,1 |
| 2 | Демонтаж и хранение оборудования. |   | 94,0 |
|   | ИТОГО: |   | **172,1** |
| **Установка газонных ограждений** |
| 1. | Лиговский пр., д. 72. | 131 п. м | 190,0 |
| 2. | Лиговский пр., д. 104 - 106. | 89 п. м | 129,1 |
| 3. | Лиговский пр., д. 116 - 118. | 140 п.м | 203,0 |
|   | ИТОГО: | 360 п. м | **522,1** |
| **Работы по озеленению** |
| 1. | Восстановление газона пот адресу: Невский пр., д. 163  с  установкой газонных ограждений (80 п. м). | 360 кв. м | 312,4 |
| 2. |  Озеленение газона по адресу: Гончарная ул., д. 21 | 100 кв. м | 104,5 |
|   | ИТОГО | 460 кв. м | **416,9** |
| **Подготовка документации** |
| 1. | Изготовление паспорта Муниципального образования Лиговка-Ямская. |   | 98,9 |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории. |   | 429,6 |
| 3. | Разработка социально-экономического паспорта Муниципального образования (паспортизация дворов Муниципального образования) |   | 1 492,0 |
|   | ИТОГО: |   | **2 020,5** |
| 1. | **Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства** |   | **87,0** |
|   | **ВСЕГО по программе:** |   | **9 984,7** |

|  |
| --- |
|  Руководитель отдела муниципальныхзакупок и благоустройства               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         Р.А. Кузнецов  |