|  |
| --- |
| Приложение № 2  |
| к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка -Ямская от 03.10.2016 № 16 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год» (в редакции Постановления местной Администрации от 23.12.2016 № 25) |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**во исполнение вопроса местного значения:**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»**

**код раздела (подраздела) бюджета - 0503 "Благоустройство"**

**Санкт- Петербург**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ведомственной целевой программы** | «**Благоустройство территории Муниципального образования**» **на 2017 год** (далее - программа) |
|  **Ответственный исполнитель программы** | - отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская |
| **Участники реализации программы** | - отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; - организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в установленном порядке; - муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" в соответствии с муниципальным заданием, в части переданных ему на исполнение полномочий по осуществлению благоустройства. |
| **Цель программы** | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга. |
| **Задачи программы** | - обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; - проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская; - реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства. |
| **Целевая аудитория** | Жители Муниципального образования |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | 1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий программы по отношению к запланированному количеству 2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская |
| **Сроки реализации программы** | В течение **2017 года** |
| **Ресурсное обеспечение программы** | - источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год- объем финансирования:- **25 774,0** тыс. руб.**,** в том числе субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиовка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая накладные и косвенные расходы (далее - субсидия) -  **6 278,1** тыс. руб. |
| **Нормативное правовое обеспечение программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;- Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;- Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения"- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламентавыполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок». |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | **-** развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;- повышение уровня эстетки округа. |

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится осуществление благоустройства территории Муниципального образования, включающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

**1. Характеристика области реализации программы**

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 164 многоквартирных домов и 157 дворов. В настоящее время возводится и активно заселяется новый жилой комплекс "Царская столица", состоящий из 15 жилых корпусов высотой от 7 до 12 этажей. По данным Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга" и ЖК "Царская столица" по состоянию на 03.08.2016 численность населения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 17 755 чел.

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений не обновлялся, что привело газоны внутриквартального озеленения в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо отсутствуют. В 2014 выполнены работы по восстановлению сквера площадью 447 кв.м, в 2015 осуществлено благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 - семи общей площадью 4 636 кв.м.

Учитывая изложенное, в течение 2017 - 2018 годов необходимо продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.

 Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.

**2. Цели и задачи программы**

**Цель программы:** создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

**Задачи программы:**

- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;

- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;

- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;

- проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

**3. Перечень мероприятий программы**

В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2017 году будет достигнуто обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **Единица измерения** | **Потребность** | **Ожидаемые результаты реализации программы** |
| Основные мероприятия программыответственный исполнитель программы - отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала покрытий | кв.м | 3 927,5 | 3 559,3 |
| Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м | 4 022,6 | 1 934,2 |
| Устройство травмобезопасного покрытия | кв. м | 328 | 328 |
| Установка газонных ограждений | п.м | 1 176,0 | 592,7 |
| Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны и пр.) | шт. | 34 | 18 |
| Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории | адрес | 10 | 7 |
| Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели  | шт. | 2 | 2 |
| Мероприятия в сфере благоустройства, выполняемые в соответствии с муниципальным заданием муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" |
| Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских игровых и спортивных площадок | кв.м | 14 768 | 14 768 |
| Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив, вывоз мусора, снега | кв.м | 12 177 | 12 177 |
| Мероприятия, выполняемые за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, с привлечением в установленном порядке организаций и юридических лиц, оказывающих услуги в данной области |
| Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:игровое оборудование;скамейки;газонные ограждения  |  ед.шт.п.м | 591263 099,5 | 591263 099,5 |
| Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов | кв.м | 319,6 | 319,6 |
| Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников, обрезка деревьев | кв.м | 14 768 | 14 768 |

Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным мощением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.

Стоимость выполнения работ по программе благоустройства территории Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрактов на аналогичные работы в 2016 годах с учетом индекса потребительских цен 107,7 (письмо Комитета финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0). Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на основании согласованной в установленном порядке сметной документации.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 г.по коду раздела (подраздела) - 0503 "Благоустройство".

Объем финансирования- **25 774,0** тыс. руб.**,** в том числе субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиовка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая накладные и косвенные расходы (далее - субсидия) - **6 278,1** тыс. руб.

**5. Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" за счет средств субсидии. Определение подрядчиков на выполнение работ по содержанию и ремонту малых архитектурных форм иэлементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.

**6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы**

По итогам реализации программы ожидается:

**-** развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;

- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

- повышение уровня эстетки округа.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 "Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская". Целевые показатели для оценки эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланированному количеству. Универсальный критерий К1 - степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Формулировка критерия*** | ***Значение весового коэффициента*** | ***Градация*** | ***Балльная оценка*** |
| Выполнение программных мероприятий | 0,9 | Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме | 10 |
| План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90%, но не в полном объеме | 8 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90% | 6 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70% | 4 |
| Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | 2 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | 1 |
| Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская | 0,1 | Не менее 600 рублей на одного жителя | 10 |
| Не менее 500 рублей на одного жителя | 8 |
| Не менее 400 рублей на одного жителя | 6 |
| Не менее 300 рублей на одного жителя | 4 |
| Не менее 200 рублей на одного жителя | 2 |
| Не менее 100 рублей на одного жителя | 1 |

**7. Мониторинг и контроль реализации программы**

7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.

7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формы контроля | Периодичность | Ответственный исполнитель осуществляющего контроль |
| 1. Контроль в форме выездной проверки  | - по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы выполненных работ - мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом - графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб) | отдел муниципальных закупок и благоустройства |
| 2. Контроль в форме камеральной проверки отчетности | по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муниципального задания | финансовый орган местной Администрации |

7.3. Форма отчета о достигнутых значениях целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Факт на 2016** | **План на 2017** | **Факт на 2017** | **Абсолютное****отклонение от факта**  | **Относит.****отклонение****от факта (%)** | **Темп** **роста** **к уровню прошлого** **года (%)** | **Обоснование отклонений****на конец отчетного периода** |
| 1 | Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская | руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к программе

**I. Адресный перечень основных мероприятий**

по благоустройству территории Муниципального образования

Лиговка-Ямская на 2017 год

**таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Общий объём финансирования (тыс. руб.) | Квартальное финансирование |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки** |
| 1.1 | Мощение дворовой территории по адресу: Гончарная ул., д. 3 | 1022,7 | 0,0 | 1022,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мощение дворовой территории по адресу: Лиговский пр., д. 100-104-106 | 6384,8 | 0,0 | 6384,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мощение дворовой территории по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 2057,8 | 0,0 | 0,0 | 2057,8 | 0,0 |
| 1.4 | Мощение дворовой территории по адресу: ул. Черняховского, д. 30 | 3830,1 | 0,0 | 0,0 | 3830,1 | 0,0 |
| 1.5 | Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации | 871,3 | 0,0 | 435,6 | 435,7 | 0,0 |
| 1.6 | Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства (1,07%) | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 |
| 1.7 | Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству | 66,8 | 0,0 | 0,0 | 66,8 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **14428,5** | **0,0** | **7843,1** | **6585,4** | **0,0** |
| **2.** | **Установка, содержание и ремонт ограждений газонов** |
| 2.1 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | 191,0 | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Лиговский пр., д. 110 | 92,3 | 0,0 | 92,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | наб. Обводного канала, д. 53 | 389,3 | 0,0 | 389,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | наб. Обводного канала, д. 55 | 266,7 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 |
| 2.6 | ул. Черняховского, д.30 | 436,1 | 0,0 | 0,0 | 436,1 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **1412,0** | **0,0** | **939,3** | **472,7** | **0,0** |
| **3** | **Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования** |
| 3.1 | Установка МАФ: трельяж 3 скамьи и 3 урны ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 |
| 3.2 | Установка детского оборудования и МАФ ул. Черняховского, д.30 | 553,2 | 0,0 | 0,0 | 553,2 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **770,2** | 0,0 | 0,0 | **770,2** | 0,0 |
| **4** | **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок** |
| 4.1 | Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 0,0 |
| 4.2 | Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Черняховского, д.30 | 1048,1 | 0,0 | 0,0 | 1048,1 | 0,0 |
| 4.3 | Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д.30 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **1170,1** | **0,0** | **0,0** | **1170,1** | **0,0** |
| **5** | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях** |
| 5.1 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | **85,5** | 0,0 | 0,0 | **85,5** | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **85,5** | 0,0 | 0,0 | **85,5** | **0,0** |
| **6** | **Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения** |
| 6.1 | Гончарная ул., д. 3 | 84,8 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | 63,3 | 0,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Лиговский пр., д. 110 | 73,7 | 0,0 | 73,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | наб. Обводного канала, д. 53 | 234,7 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | наб. Обводного канала, д. 55 | 184,6 | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | ул. Черняховского, д. 53 | 47,7 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | 490,7 | 0,0 | 0,0 | 490,7 | 0,0 |
| 6.8 | ул. Черняховского, д.30 | 313,3 | 0,0 | 0,0 | 313,3 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **1492,8** | **0,0** | **688,8** | **804,0** | **0,0** |
| **7** | **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования** |
| 7.1 | Демонтаж новогоднего оформления 2016 г. | 34,3 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей. | 46,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
| 4.3 | Монтаж новогоднего оформления  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4.4 | Организация конкурса ("лучший балкон", "лучший цветник") | 6,5 | 0,0 | 00,0 | 6,5 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **136,8** | **34,3** | **23,0** | **6,5** | **73,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **19 495,9** | **34,3** | **9494,2** | **9894,4** | **73,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II** . **Примерный расчет стоимости мероприятий**

по благоустройству территории Муниципального образования

Лиговка-Ямская на 2017 год

**таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Ед. измерения | Кол-во | период | Объем финансирования |
| Благоустройство территории газонов |
| 1 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | кв. м | 464,0 | май - август | 63320,63 |
| 2 | Лиговский пр., д. 110 | кв.м | 83,8 | 73698,48 |
| 3 | наб. Обводного кан., д. 53 лит. Д | кв.м | 526,6 | 234699,26 |
| 4 | наб. Обводного кан., д. 55 лит. А | кв. м | 519,3 | 184569,87 |
| 5 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | кв. м | 100,6 | 490654,60 |
| 6 | ул. Черняховского, д. 30 | кв. м | 101,8 | 313303,95 |
| 7 | ул. Черняховского, д. 53 лит. В | кв.м | 107,0 | 47679,36 |
| 8 | Гончарная ул., д. 3 | кв.м | 31,1 | 84818,64 |
|  | ИТОГО: | кв.м | **1934,2** | **1492744,79** |
|  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий |
| 1 | Мощение дворовой территории Гончарная ул., д. 3 | кв.м | 304,6 | май - август | 1022683,65 |
| 2 | Мощение дворовой территории Лиговский пр., д. 100-104-106 | кв.м | 1785,1 | 6384827,99 |
| 3 | Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 26 - 28 | кв. м | 441,8 | 2057827,05 |
| 4 | Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 30 | кв. м | 1027,8 | 3830075,16 |
| 5 | Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | кв. м | 133,6 | 106475,86 |
| 6 | Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Черняховского, д.30 | кв. м | 175 | 1048051,66 |
| 7 | Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д. 30 | кв. м | 19,4 | 15461,60 |
|  | ИТОГО: мощения | кв. м |  | **14465402,97** |
|  | ИТОГО: покрытие | кв. м | 328,0 |  |
|  | Текущий (ямочный ремонт) дворовой территории по адреса: Невский пр., д. 153; Невский пр., д. 95 | кв. м | 18 | июнь - октябрь | за счет экономии |
|  |  |  |  |  |  |
| Установка газонных ограждений |
| 1 | Лиговский пр., д. 100-104-106 | пог. м | 150,0 | май - август | 190986,09 |
| 2 | Лиговский пр., д. 110 | пог. м | 25,7 | 92267,25 |
| 3 | наб. Обводного кан., д. 53 лит. Д | пог. м | 108,0 | 389258,79 |
| 4 | наб. Обводного кан., д. 55 лит. А | пог. м | 183,9 | 266714,64 |
| 5 | ул. Черняховского, д. 26 - 28 | пог. м | 4,1 | 36620,95 |
| 6 | ул. Черняховского, д. 30 | пог. м | 121,0 | 436116,42 |
|  | ИТОГО: | пог. м |  | **1411964,14** |
|  |  |  |  |  |
| Установка МАФ |
| 1 | Установка МАФ: трельяж, 3 скамьи и 3 урны по адресу:ул. Черняховского, д. 26 - 28 | шт. | 7 | май - август | 217022,10 |
| 2 | Установка детского оборудования и МАФ по адресу:ул. Черняховского,д.30 | шт. | 11 | 553204,77 |
| 3 | Обустройство контейнерной площадки по адресу: ул. Черняховского, д. 26 - 28 | шт. | 1 | 85516,30 |
|  | ИТОГО: | шт. | 18 |  | **855743,17** |
|  | МАФ по заявлениям жителей |  |  | июнь - ноябрь | за счет экономии |
| Новогодние оформление |
| 1 | Демонтаж елок и их хранение | шт. | 2 | январь | 80300,0 |
| 2 | Монтаж елок | шт. | 2 | декабрь | 50000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | **130300,00** |
| Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации  |
| 1 | Лиговский пр., д. 114 | Обустройство контейнерных площадок | апрель - сентябрь |  |
| 2 | наб. Обводного кан., д. 55, лит. Г |
| 3 | ул. Черняховского, д. 9 |
|  |  |  |
| 1 | Днепропетровская ул., д. 43  | мощение |
| 2 | Невский пр., д. 123  | ремонт мощения |
| 3 | Полтавская, д. 14  | мощение |
| 4 | Тележная ул., д. 13 (проезд)  | мощение |
|  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | **871300,0** |
| Услуги по контролю за выполнением работ  |
| 1 | Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства  | 1,07% от стоимости работ | май - ноябрь | 195016,66 |
| 2 | Услуги по экспертизе выполненных работ на объектах благоустройства |  | май - ноябрь | 66800,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | **261816,66** |
| Организация и проведение конкурса по благоустройству среди жителей округа |
| 1 | "Лучший балкон" | Призовой фонд | сентябрь | 6500,0 |
| 2 | "Лучший цветник" |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе |  |  | **19 495 771,73** |

Руководитель отдела муниципальных

закупок и благоустройства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А. Кузнецова