Приложение № 22

к Постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

от 01.11.2024 № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»

на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Организация благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов. |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -пп. 9 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»; -Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; -Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»; - Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»; - Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок». -Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 29.10.2024 № 10 «Об утверждении перечня муниципальных программ местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»; - Постановление местной Администрации от 29.10.2024 № 11 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка–Ямская и отмене распоряжений местной Администрации от 13.10.2015г. №165, от 27.11.2019г. №199, Постановления от 29.12.2023 №14» |
| Администратор муниципальной программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская |
| Разработчик муниципальной программы | Организационно-правовой отдел местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Организационно-правовой отдел местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| Основные цели программы | -обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики городской среды; - создание благоприятных условий для отдыха жителей; - улучшение экологической обстановки; -регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства. |
| Задачи Программы: | -повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; -рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими нормами; -обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства внутриквартальных территорий; -обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса мер по содержанию элементов благоустройства внутриквартальных территорий; -экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства; -использование современных качественных материалов и технологий; -надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; -единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства; -осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-планировочных особенностей застройки; - обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; -обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами благоустройства Санкт-Петербурге. |
| Целевые индикаторы и показатели | Индикаторы представлены количественными параметрами: -оказание услуг по проектированию объектов благоустройства- 6 проектов; -размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования 3 услуги.; -приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) – 3 услуги.; -обустройство детских площадок: поставка и монтаж детского игрового оборудования и МАФ – 3 услуги; -содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках – 54 адреса; -проведение осмотров детского игрового оборудования с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования – 57 адресов; -очистка и заполнение песочниц песком 39 адресов; -ремонт антитравматического покрытия на детских и спортивных площадках – 3 услуги; -обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ – 3 адреса; - более детально информация представлена в п.7. |
| Сроки и этапы реализации программы | На 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов |
| Перечень основных мероприятий программы | Перечень основных мероприятий с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в п.6 настоящей программы. |
| Объемы и источники финансирования с (разбивкой по годам и видам источников) | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2025год и плановый период 2026 - 2027 годов. Общие затраты на реализацию программы составляют 15 305,9 тыс. рублей (пятнадцать миллионов триста пять тысяч девятьсот рублей) 00 копеек. - 2025 год – 6 720,9 тыс. руб. (шесть миллионов семьсот двадцать тысяч девятьсот рублей) 00 коп.; - 2026 год – 5 532,8 тыс. руб. (пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот рублей) 00 коп.; - 2027 год – 3 052,2 тыс. руб. (три миллиона пятьдесят две тысячи двести рублей) 00 коп. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -создание единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего санитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды. -техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга. -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; -повышение комфортности условий проживания граждан на территории Муниципального образования. |
| 447.61Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Главой местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская |

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ

Организационно-правовой отдел местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории Муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий Муниципального образования.

Задачи программы:

- разработкой и утверждением проектов благоустройства внутридворовых территорий;     
- проведением работ по благоустройству внутридворовых территорий;
- контролем за ходом проведения работ по благоустройству внутридворовых территорий;
-повышением уровня благоустройства территории внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2025 году и плановом периоде 2026 - 2027 годов.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Реализация программы приведет к благоустройству придомовой и дворовой территорий. Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории Муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий Муниципального образования.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Перечень мероприятий | Количество мероприятий | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на весь период реализации программы | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | Организация благоустройства территории Муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по организации благоустройства территории Муниципального образования | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | В течении 2025 года, В течении 2026 года, В течении 2027 года | 311,8 | 100,0 | 103,9 | 107,9 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (асфальт) | 3 работы | 98105030200010131225 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 8 920,5 | 2 806,0 | 1 465,0 | 1 115,7 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 3. | Приобретение инвентаря для проведения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (плитка) | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1 кв-л 2025, 1 кв-л 2026, 1 кв-л 2027 | 99,7 | 32,0 | 33,2 | 34,5 | МКУ «Лиговка-Ямская» |
| 4. | Оказание услуг по проектированию объектов благоустройства | 3 услуги | 981/0503/0200010131/226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1-2 кв-л 2025, 1-2 кв-л 2026, 1-2 кв-л 2027 | 4 054,2 | 1 300,0 | 1 350,8 | 100,0 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
|  | «Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 1 247,4 | 400,0 | 415,6 | 131,8 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 6. | Содержание, включая ремонт, ограждений, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования | 3 работы | 98105030200010131225 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 623,7 | 200,0 | 207,8 | 115,9 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 7. | Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) | 3 услуги | 98105030200010131310 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1 кв-л 2025, 1 кв-л 2026, 1 кв-л 2027 | 62,4 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
|  | Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках | 3 работы | 98105030200010131225 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | В течении 2025 года, В течении 2026 года, В течении 2027 года | 1 266,3 | 406,10 | 421,8 | 138,4 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 9. | Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | В течении 2025 года, В течении 2026 года, В течении 2027 года | 426,5 | 136,8 | 142,1 | 147,6 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 10. | Очистка и заполнение песочниц песком | 3 работы | 98105030200010131225 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 1 216,2 | 390,0 | 405,2 | 421,0 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 11. | Ремонт антитравматического покрытия на детских площадках | 3 работы | 98105030200010131225 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 311,8 | 100,0 | 103,9 | 107,9 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
|  | Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ | 3 работы | 98105030200010131225 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 623,7 | 200,0 | 207,8 | 215,9 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 13. | Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния спортивного оборудования | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | В течении 2025 года, В течении 2026 года, В течении 2027 года | 93,6 | 30,0 | 31,2 | 32,4 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
| 14. | Ремонт антитравматического покрытия на спортивных площадках | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 311,8 | 100,0 | 103,9 | 107,9 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
|  | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно - массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 1-4 кв-л 2025, 1-4 кв-л 2026, 1-4 кв-л 2027 | 623,7 | 200,0 | 207,8 | 129,9 | Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
|  | Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 3 услуги | 98105030200010131226 Бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2-3 кв-л 2025, 2-3 кв-л 2026, 2-3 кв-л 2027 | 935, 5 | 300,0 | 312,0 | 123,8 | Специалисты по благоустройству местной Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская». |
|  |  |  |  | ИТОГО | 15 305,9 | 6 720,9 | 5 532,8 | 3 052,2 |  |

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИХ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ (ИНДИКАТОРАМИ) ПРОГРАММЫ

«Организация благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор), (наименование) | Ед. Измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях | 1 индикатор: работа | 3 работы | 1 работа | 1 работа | 1 работа |  |  |
| 2. | Приобретение инвентаря для проведения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (плитка) | 1 индикатор: услуга | 3 услуги | 1 услуга | 1 услуга | 1 услуга |  |  |
| 3. | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по организации | 1 индикатор: услуга | 3 услуги | 1 услуга | 1 услуга | 1 услуга |  |  |
| 4. | Оказание услуг по проектированию объектов благоустройства | 1 индикатор: услуга 2 индикатор: проект | 3 услуги 6 проектов | 1 услуга 2 проекта | 1 услуга 2 проекта | 1 услуга 2 проекта |  |  |
| 5. | Размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования | 1 индикатор: услуга | 3 услуги | 1 услуга | 1 услуга | 1 услуга |  |  |
| 6. | Содержание, включая ремонт, ограждений, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования | 1 индикатор: работы | 3 работы | 1 работы | 1 работы | 1 работы |  |  |
| 7. | Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) | 1 индикатор: услуга 2 индикатор: шт. | 3 услуги 90 шт. | 1 услуга 30 шт. | 1 услуга 30 шт. | 1 услуга 30 шт. |  |  |
| 8. | Содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках | 1индикатор: услуга 2 индикатор: количество адресов | 3 услуги 54 адреса | 1 услуга 18 адресов | 1 услуга 18 адресов | 1 услуга 18 адресов |  |  |
| 9. | Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования | 1индикатор: услуга 2 индикатор: количество адресов | 3 услуги 54 адреса | 1 услуга 18 адресов | 1 услуга 18 адресов | 1 услуга 18 адресов |  |  |
| 10. | Очистка и заполнение песочниц песком | 1индикатор: услуга 2 индикатор: количество адресов | 3 услуги 39 адресов | 1 услуга 13 адресов | 1 услуга 13 адреса | 1 услуга 13 адресов |  |  |
| 11. | Ремонт антитравматического покрытия на детских площадках | 1индикатор: услуга 2 индикатор: количество адресов | 3 услуги 3 адреса | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес |  |  |
| 12. | Обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ | 1индикатор: услуга 2 индикатор: адрес | 3 услуги 3 адреса | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес |  |  |
| 13. | Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния спортивного оборудования | 1индикатор: услуга 2 индикатор: количество адрес | 3 услуги 3 адреса | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес |  |  |
| 14. | Ремонт антитравматического покрытия на спортивных площадках | 1индикатор: услуга 2 индикатор: количество адрес | 3 услуги 3 адреса | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес | 1 услуга 1 адрес |  |  |
| 15. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 1индикатор: услуга | 3 услуги | 1 услуга | 1 услуга | 1 услуга |  |  |
| 16. | Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1 индикатор: услуги | 3 услуги | 1 услуга | 1 услуга | 1 услуга |  |  |

8. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ПО ЭТАПАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ

В 2025 году и плановых периодах 2026 - 2027 годов планируются услуги по организации благоустройства территории Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская оказание услуг которые включают в себя: оказание услуг по проектированию объектов благоустройства- 6 проектов; размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования 3 услуги приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) - 90-ед.;  содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках – 54 адреса;  проведение осмотров детского игрового оборудования с целью оценки соответствия технического состояния  детского игрового оборудования – 54 адреса ; очистка и заполнение  песочниц песком 13 адресов; ремонт антитравматического покрытия на детских и спортивных площадках – 1 адрес; обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ – 1 адрес;  более детально информация представлена в п.7.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают, прежде всего, финансово-экономические риски. Данные риски связаны с недостаточностью в ходе реализации программы необходимых объемов бюджетных средств, также сезонность, что может привести к несвоевременному финансированию мероприятий программы, несвоевременному выполнению работ, несоблюдению сроков оказания услуг.

Для управления рисками будет осуществляться корректировка мероприятий программы с учетом объема финансирования на соответствующий финансовый год и плановый период; будет осуществляться перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2025 и плановый период 2026 - 2027 годов. Общие затраты на реализацию программы составляют 15 305,9 тыс. рублей (пятнадцать миллионов триста пять тысяч девятьсот рублей) 00 копеек.

- 2025 год – 6 720,9 тыс. руб. (шесть миллионов семьсот двадцать тысяч девятьсот рублей) 00 коп.;

- 2026 год – 5 532,8 тыс. руб. (пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот рублей) 00 коп.;

- 2027 год – 3 052,2 тыс. руб. (три миллиона пятьдесят две тысячи двести рублей) 00 коп.

| №№ п/п | Наименование статьи расходов | Ед. измерения | Количество |  |  | Цена за единицу, тыс. руб. |  |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по организации благоустройства территории Муниципального образования | 3 работы | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 103,9 | 107,9 | 100,0 | 103,9 | 107,9 |
| 2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (асфальт) | 3 услуги | 1 | 1 | 1 | 2 806,0 | 1 465,0 | 1 115,7 | 2 806,0 | 1 465,0 | 1 115,7 |
| 3. | Приобретение инвентаря для проведения работ по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (плитка) | 3 услуги | 1 | 1 | 1 | 32,0 | 33,2 | 34,5 | 32,0 | 33,2 | 34,5 |
| 4. | Оказание услуг по проектированию объектов благоустройства | 6 проектов | 2 | 2 | 2 | 1 300,0 | 1 350,8 | 100,0 | 1 300,0 | 1 350,8 | 100,0 |
| 5. | Размещение полусфер, ограждений, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования | 3 услуги | 1 | 1 | 1 | 400,0 | 415,6 | 131,8 | 400,0 | 415,6 | 131,8 |
| 6. | Содержание, включая ремонт, ограждений, полусфер, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования | 3 работы | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 207,8 | 115,9 | 200,0 | 207,8 | 115,9 |
| 7. | Приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов (проведение субботников) | 90 шт. | 30 | 30 | 30 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 20,0 | 20,8 | 21,6 |
| 8. | Содержание детского игрового оборудования, покрытия и МАФ на детских площадках | 54 адреса | 18 | 18 | 18 | 406,10 | 421,8 | 138,4 | 406,10 | 421,8 | 138,4 |
| 9. | Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния детского игрового оборудования | 54 адреса | 18 | 181 | 8 | 136,8 | 142,1 | 147,6 | 136,8 | 142,1 | 147,6 |
| 10. | Очистка и заполнение песочниц песком | 39 адресов | 13 | 13 | 13 | 390,0 | 405,2 | 421,0 | 390,0 | 405,2 | 421,0 |
| 11. | Ремонт антитравматического покрытия на детских площадках | услуги | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 103,9 | 107,9 | 100,0 | 103,9 | 107,9 |
| 12. | Обустройство и содержание спортивных площадок, покрытия, поставка и монтаж МАФ | 3 услуги | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 207,8 | 215,9 | 200,0 | 207,8 | 215,9 |
| 13. | Проведение осмотров с целью оценки соответствия технического состояния спортивного оборудования | услуги | 1 | 1 | 1 | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 30,0 | 31,2 | 32,4 |
| 14. | Ремонт антитравматического покрытия на спортивных площадках | услуги | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 103,9 | 107,9 | 100,0 | 103,9 | 107,9 |
| 15. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 3 услуги | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 207,8 | 129,9 | 200,0 | 207,8 | 129,9 |
| 16. | Проведение санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 3 услуги | 1 | 1 | 1 | 300,0 | 312,0 | 123,8 | 300,0 | 312,0 | 123,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 720,9 | 5 532,8 | 3 052,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого на весь период реализации программы |  | 15 305,9 |

Составил:

Согласовано: